Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Одеська політехніка»

Інститут комп’ютерних систем

Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №3

З дисципліни:  «Управління IT-проектами»

Тема: «Визначення Scope of the Project та оцінювання задач»

Виконав:

Студент групи АІ-224

Мелашенко Владислав Сергiйович

Перевірили:

Манікаєва О.С.

Одеса 2026

Завдання 1. Визначити вимоги до програмного продукту на основі бізнес-мети.

Бізнес-метою проєкту є створення веб-ресурсу для підтримки діяльності компанії з фастфуду, який забезпечить можливість клієнтам швидко та зручно оформлювати онлайн-замовлення, а компанії – ефективно керувати меню та обробкою замовлень.

Функціональні вимоги:

- Система повинна забезпечувати реєстрацію та авторизацію користувачів.

- Система повинна дозволяти перегляд електронного меню.

- Система повинна відображати детальну інформацію про товар (назва, опис, ціна, фото).

- Система повинна забезпечувати пошук і фільтрацію страв.

- Система повинна дозволяти додавання товарів до кошика.

- Система повинна забезпечувати оформлення замовлення.

- Система повинна відображати статус замовлення.

- Система повинна забезпечувати доступ до особистого кабінету користувача.

- Система повинна дозволяти адміністратору керувати меню.

- Система повинна дозволяти адміністратору керувати замовленнями.

Нефункціональні вимоги:

- Система повинна бути зручною у використанні.

- Система повинна працювати швидко.

- Система повинна бути адаптивною.

- Система повинна бути надійною.

- Система повинна забезпечувати безпеку даних.

- Система повинна підтримувати масштабованість.

- Система повинна бути сумісною з браузерами.

- Система повинна бути підтримуваною.

- Система повинна забезпечувати цілісність даних.

- Система повинна мати сучасний дизайн.

Завдання 2. Визначити метод оцінювання задач.

У межах даного проєкту для оцінювання складності задач було обрано підхід Story Points, який базується на відносній оцінці трудомісткості завдань.

Використання цього методу обґрунтовано тим, що процес розробки веб-ресурсу для підтримки діяльності компанії з фастфуду є поетапним та гнучким. У таких умовах досить складно заздалегідь точно визначити час, необхідний для виконання кожної окремої задачі, оскільки частина робіт пов’язана з інтеграцією компонентів, уточненням вимог та можливими змінами в процесі реалізації.

Замість прямої прив’язки до часових витрат, метод Story Points дозволяє оцінювати задачі за рівнем їх складності та обсягу, враховуючи такі фактори:

- кількість роботи, яку необхідно виконати для реалізації задачі;

- рівень складності технічної реалізації;

- ступінь невизначеності, пов’язаний із вимогами або технологіями;

- потенційні ризики, які можуть виникнути під час виконання.

Застосування даного підходу є доцільним саме для цього проєкту, оскільки він передбачає розробку як клієнтської частини (інтерфейс користувача для перегляду меню, оформлення замовлення), так і серверної логіки (обробка запитів, робота з базою даних, управління замовленнями). Крім того, важливу роль відіграє взаємодія між frontend і backend, що також впливає на складність задач і ускладнює їх точне часове оцінювання.

Переваги використання Story Points:

- Дозволяє уникнути жорсткої прив’язки до часу виконання, що робить планування більш гнучким і знижує ймовірність помилок.

- Оцінювання враховує не лише обсяг роботи, а й складність задачі та рівень невизначеності.

- Сприяє кращому обговоренню задач у команді та формуванню спільного розуміння їхньої складності.

- Є поширеним підходом у гнучких методологіях розробки, таких як Scrum.

- Дає можливість швидко порівнювати задачі між собою за рівнем складності.

- Дозволяє оцінювати загальне навантаження на команду через показник швидкості виконання.

Завдання 3. Initiative

Описати 1 Initiative, яка буде відображати основну мету проєкту.

Розробка веб-ресурсу MelFood для підтримки діяльності компанії з фастфуду.

Створення сучасної веб-платформи, яка забезпечує можливість клієнтам швидко оформлювати замовлення онлайн, а адміністрації – ефективно керувати меню, замовленнями та процесами обслуговування.

Опис проєкту: MelFood – проєкт являє собою веб-ресурс, призначений для підтримки діяльності компанії з фастфуду та автоматизації процесу онлайн-обслуговування клієнтів. Система дозволяє користувачам переглядати електронне меню, обирати страви, додавати їх до кошика, оформлювати замовлення та відстежувати його статус. Крім того, веб-ресурс передбачає наявність особистого кабінету користувача, у якому можна переглядати історію замовлень і редагувати персональні дані. Для адміністрації компанії передбачена спеціальна панель керування, що забезпечує контроль над меню, замовленнями та основними бізнес-процесами.

Опис ініціативи:

Дана ініціатива передбачає розробку повноцінного веб-ресурсу, спрямованого на автоматизацію процесів обслуговування клієнтів у сфері швидкого харчування.

У межах реалізації проєкту планується створення системи, яка забезпечить зручну взаємодію між користувачами (клієнтами) та адміністрацією закладу.

Основні функціональні можливості системи включають:

− реєстрацію та авторизацію користувачів;

− розмежування ролей (користувач, адміністратор);

− перегляд електронного меню страв;

− пошук і фільтрацію товарів;

− додавання товарів до кошика;

− оформлення замовлення;

− відстеження статусу замовлення;

− перегляд історії замовлень у особистому кабінеті;

− адміністрування меню та управління замовленнями.

У результаті реалізації ініціативи буде створено веб-застосунок, який забезпечує повний цикл обробки замовлення – від вибору страви до її отримання клієнтом.

Definition of Ready (DoR):

Ініціатива вважається готовою до початку реалізації за умови виконання таких вимог:

− визначено основну бізнес-мету проєкту та очікувані результати;

− сформульовано ключові функціональні та нефункціональні вимоги до системи;

− визначено ролі користувачів (клієнт, адміністратор) та їх права доступу;

− сформовано загальне уявлення про структуру та архітектуру веб-ресурсу;

− обрано технологічний стек для реалізації проєкту (наприклад, frontend та backend технології, база даних);

− окреслено основні етапи розробки та визначено перелік епіків;

− команда має чітке розуміння обсягу робіт та логіки функціонування системи.

Definition of Done DoD):

Ініціатива вважається завершеною після досягнення таких результатів:

− реалізовано основний функціонал веб-ресурсу, а саме:

a) реєстрація та авторизація користувачів;

b) відображення та управління меню;

c) пошук і фільтрація товарів;

d) кошик та оформлення замовлення;

e) відстеження статусу замовлення;

− система стабільно працює як для клієнтів, так і для адміністратора;

− реалізовано базовий користувацький інтерфейс (UI);

− проведено тестування ключового функціоналу;

− відсутні критичні помилки, що впливають на роботу системи;

− забезпечено коректне збереження та обробку даних;

− веб-ресурс розгорнуто або підготовлено до розгортання;

− створено базову технічну документацію для подальшої підтримки системи.

Завдання 4. Epics. На основі Initiative визначити 7-10 Epics.

1) Реєстрація та авторизація користувачів

2) Перегляд електронного меню

3) Кошик та оформлення замовлення

4) Відстеження статусу замовлення

5) Особистий кабінет користувача

6) Адміністративна панель

7) Розробка UX/UI дизайну веб-ресурсу

8) Інфраструктура та підтримка системи

Епік 1: Реєстрація та авторизація користувачів

Acceptance Criteria:

1) Користувач може зареєструватися в системі.

2) Користувач може увійти в систему з використанням email і пароля.

3) Дані користувачів коректно зберігаються в базі даних.

4) Паролі користувачів захищені (хешування).

5) Помилки авторизації обробляються коректно.

Definition of Ready:

1) Визначені вимоги до авторизації.

2) Погоджена структура даних користувача.

3) Дизайн форм входу та реєстрації затверджений.

Definition of Done:

1) Реєстрація та авторизація працюють стабільно.

2) JWT або інший механізм авторизації реалізовано.

3) Дані користувачів зберігаються без помилок.

Description:

Реалізація механізму створення облікових записів та входу користувачів у систему.

Епік 2: Перегляд електронного меню

Acceptance Criteria:

1) Користувач може переглядати список товарів.

2) Меню поділено на категорії.

3) Пошук і фільтрація працюють коректно.

4) Інформація про товар відображається повністю.

5) Дані завантажуються швидко.

Definition of Ready:

1) Визначена структура меню.

2) Підготовлена база даних товарів.

3) API для отримання меню описане.

Definition of Done:

1) Меню відображається без помилок.

2) Пошук і фільтрація працюють.

3) Дані коректно синхронізуються з сервером.

Description:

Реалізація сторінки меню з можливістю перегляду товарів і їх категорій.

Епік 3: Кошик та оформлення замовлення

Acceptance Criteria:

1) Користувач може додавати товари у кошик.

2) Може змінювати кількість товарів.

3) Загальна сума розраховується автоматично.

4) Користувач може оформити замовлення.

5) Відображається підтвердження замовлення.

Definition of Ready:

1) Описана логіка кошика.

2) Визначені поля замовлення.

3) Дизайн сторінки кошика затверджений.

Definition of Done:

1) Замовлення створюється та зберігається.

2) Дані передаються на сервер без помилок.

3) Інтерфейс працює стабільно.

Description:

Реалізація функціоналу додавання товарів у кошик та оформлення замовлення.

Епік 4: Відстеження статусу замовлення

Acceptance Criteria:

1) Користувач бачить статус замовлення.

2) Статус змінюється в процесі обробки.

3) Дані оновлюються в реальному часі.

4) Відображається історія змін статусу.

5) Інформація є актуальною.

Definition of Ready:

1) Визначено список статусів.

2) Описана логіка зміни статусів.

Definition of Done:

1) Статуси відображаються коректно.

2) Оновлення працює без затримок.

3) Дані синхронізуються із сервером.

Description:

Реалізація системи відстеження замовлень користувачем.

Епік 5: Особистий кабінет користувача

Acceptance Criteria:

1) Користувач може переглядати свої дані.

2) Може редагувати профіль.

3) Доступна історія замовлень.

4) Дані зберігаються після змін.

5) Інтерфейс зручний у використанні.

Definition of Ready:

1) Визначена структура профілю.

2) Підготовлені API для роботи з користувачем.

Definition of Done:

1) Кабінет працює стабільно.

2) Дані оновлюються коректно.

3) Історія замовлень відображається.

Description:

Реалізація особистого кабінету користувача для роботи з профілем і замовленнями.

Епік 6: Адміністративна панель

Acceptance Criteria:

1) Адміністратор може додавати товари.

2) Може редагувати меню.

3) Має доступ до замовлень.

4) Може змінювати статус замовлення.

5) Інтерфейс зрозумілий.

Definition of Ready:

1) Визначені ролі доступу.

2) Описані CRUD операції.

Definition of Done:

1) Адмін-панель працює стабільно.

2) Дані змінюються без помилок.

3) Функціонал доступний адміністратору.

Description:

Реалізація інтерфейсу для керування системою.

Епік 7: UX/UI дизайн веб-ресурсу

Acceptance Criteria:

1) Інтерфейс зручний і зрозумілий.

2) Дизайн сучасний.

3) Сайт адаптивний.

4) Елементи працюють без затримок.

5) Користувач легко орієнтується.

Definition of Ready:

1) Проведено UX-дослідження.

2) Створено макети.

Definition of Done:

1) Дизайн реалізований.

2) Інтерфейс протестований.

3) Адаптивність працює.

Description:

Створення дизайну веб-ресурсу.

Епік 8: Інфраструктура та підтримка системи

Acceptance Criteria:

Сервер працює стабільно.

Є система моніторингу.

Дані резервуються.

Система витримує навантаження.

Є захист даних.

Definition of Ready:

Визначені вимоги до інфраструктури.

Обрано середовище розгортання.

Definition of Done:

Система розгорнута.

Моніторинг працює.

Дані захищені.

Description:

Налаштування серверної частини та підтримка роботи системи.

Завдання 5. Tasks / User Stories

Для кожного Epic необхідно створити 5-10 задач або User Stories.

Загальні Definition of Ready (DoR):

1) Завдання зрозуміле всім членам команди.

2) Завдання оцінене у Story Points.

3) Визначені чіткі Acceptance Criteria.

4) Доступні всі необхідні ресурси (доступи, документація, макети).

5) Узгоджені залежності між завданнями та модулями системи.

Загальні Definition of Done (DoD):

1) Всі зміни інтегровані в основну гілку проєкту та пройшли код-рев’ю.

2) Функціонал протестований, критичні помилки відсутні.

3) Документація оновлена відповідно до реалізованих змін.

4) Результат відповідає Acceptance Criteria.

5) Усі пов’язані підзадачі завершені або задокументовані.

Епік 1: Реєстрація та авторизація користувачів

Task 1: Створення моделі користувача

Acceptance Criteria:

1) Створена структура користувача в базі даних.

2) Передбачені поля: ім’я, email, пароль, роль, дата створення.

3) Дані коректно зберігаються та обробляються в системі.

Definition of Ready (DoR):

- визначена структура користувача;

- обрана БД;

- узгоджені поля.

Definition of Done (DoD):

- модель реалізована;

- дані записуються без помилок;

- проведено базове тестування.

Description:

Створення моделі користувача для подальшої роботи з обліковими записами.

Estimation: 3 Story Points

Assignee: Backend Developer

Task 2: Реалізувати API для реєстрації користувача

Acceptance Criteria:

- API дозволяє створити нового користувача;

- Дані проходять валідацію;

- Повертається коректна відповідь сервера.

DoR:

- модель користувача готова;

- описаний endpoint.

DoD:

- API працює;

- помилки обробляються.

Description:

Розробити серверний API для реєстрації користувачів із перевіркою введених даних.

Estimation: 5 SP

Assignee: Backend Developer

Task 3: Реалізація API авторизації

Acceptance Criteria:

- Перевірка email і пароля;

- Генерація токена;

- Помилки обробляються.

DoR:

- описана логіка авторизації.

DoD:

- API стабільний.

Estimation: 5 SP

Assignee: Backend Developer

Task 4: Впровадження JWT-автентифікації

Acceptance Criteria:

- Генерується токен;

- Захищені маршрути;

- Контроль доступу.

DoR:

- реалізований логін.

DoD:

- авторизація працює.

Description:

Реалізувати механізм JWT-автентифікації для захисту даних користувачів і доступу до особистого кабінету та адмін-панелі.

Estimation: 5 Story Points

Assignee: Backend Developer

Task 5: Реалізація фільтрації товарів

Acceptance Criteria:

- Користувач може обирати категорію;

- Відображаються тільки відповідні товари;

- Дані оновлюються без перезавантаження;

- Фільтри працюють коректно разом із пошуком.

Definition of Ready (DoR):

- категорії вже створені;

- API підтримує фільтрацію;

- визначено UX для фільтрів;

- узгоджено логіку роботи.

Definition of Done (DoD):

- фільтрація працює стабільно;

- результати відповідають обраним параметрам;

- немає конфліктів із пошуком;

- протестовано різні варіанти використання;

Description:

Реалізація можливості відбору товарів за категоріями для зручної навігації.

Estimation: 6 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 6: Сторінка детального перегляду товару

Acceptance Criteria:

- Відображається повна інформація про товар;

- Є фото, опис і ціна;

- Дані завантажуються з API;

- Сторінка працює стабільно.

Definition of Ready (DoR):

- API товару реалізовано;

- визначено структуру сторінки;

- є дизайн.

Definition of Done (DoD):

- сторінка працює без помилок;

- всі дані відображаються;

- протестовано різні товари;

Description:

Розробка сторінки для детального перегляду конкретного товару.

Estimation: 4 SP

Assignee: Frontend Developer

Епік 2: Перегляд електронного меню

Task 1: Створення структури бази даних товарів

Acceptance Criteria:

- У базі даних створені таблиці (або колекції) для зберігання товарів і категорій;

- Кожен товар містить основні характеристики: назва, опис, ціна, зображення, категорія;

- Реалізовані базові CRUD-операції (створення, читання, оновлення, видалення);

- Дані зберігаються без втрати цілісності.

Definition of Ready (DoR):

- визначено перелік полів для товарів і категорій;

- узгоджена структура бази даних із командою;

- обрано тип бази даних (SQL або NoSQL);

- визначено зв’язки між сутностями (товар – категорія);

- є технічне завдання або схема БД;

Definition of Done (DoD):

- база даних створена та налаштована;

- CRUD-операції працюють коректно;

- дані успішно записуються, змінюються та видаляються;

- відсутні помилки при роботі з БД;

- проведено тестування основних сценаріїв;

Description:

На цьому етапі виконується проєктування та реалізація структури бази даних, яка буде використовуватись для зберігання інформації про меню. Важливо забезпечити логічну структуру даних і можливість подальшого масштабування.

Estimation: 5 SP

Assignee: Backend Developer

Task 2: Розробка API для отримання меню

Acceptance Criteria:

- API повертає список товарів у форматі JSON;

- Дані можуть бути отримані за категоріями;

- Сервер коректно обробляє запити користувача;

- API працює стабільно при повторних запитах.

Definition of Ready (DoR):

- база даних товарів вже створена;

- визначено список endpoint-ів;

- описані параметри запитів (фільтри, категорії);

- погоджено формат відповіді (JSON);

- є базова структура backend-проєкту.

Definition of Done (DoD):

- API реалізовано та доступне для виклику;

- відповіді повертаються у правильному форматі;

- API обробляє помилки (наприклад, відсутність даних);

- протестовано основні сценарії (успішний запит, помилки);

- документація (Swagger або інша) оновлена.

Description:

Розробка серверного API, яке забезпечує отримання списку товарів з бази даних та передачу їх на клієнтську частину.

Estimation: 6 SP

Assignee: Backend Developer

Task 3: Реалізація відображення меню

Acceptance Criteria:

Користувач бачить список товарів;

Кожен товар представлений у вигляді картки;

Відображається назва, ціна та зображення;

Дані коректно завантажуються з API.

Definition of Ready (DoR):

- API меню реалізовано;

- є дизайн інтерфейсу (макет);

- визначено компоненти (card, list);

- підготовлене середовище frontend;

Definition of Done (DoD):

- меню відображається без помилок;

- всі елементи UI працюють;

- дані синхронізуються з сервером;

- інтерфейс адаптивний;

- протестовано на різних пристроях.

Description:

Розробка клієнтської частини, яка відповідає за відображення списку страв користувачу у зручному вигляді.

Estimation: 5 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 4: Реалізація пошуку товарів

Acceptance Criteria:

- Користувач може вводити запит у поле пошуку;

- Відображаються відповідні результати;

- Пошук працює швидко та без затримок;

- Дані оновлюються без перезавантаження сторінки.

Definition of Ready (DoR):

- меню вже відображається;

- визначено поля для пошуку (назва, опис);

- API підтримує параметр search;

- узгоджено UX пошуку.

Definition of Done (DoD):

- пошук працює коректно;

- результати відповідають запиту;

- немає помилок у відображенні;

- протестовано різні сценарії (порожній запит, довгий текст).

Description:

Реалізація функціоналу пошуку, що дозволяє швидко знаходити необхідні товари в меню.

Estimation: 6 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 5: Реалізація фільтрації товарів

Acceptance Criteria:

- Користувач може обирати категорію.

- Відображаються тільки відповідні товари.

- Дані оновлюються без перезавантаження.

- Фільтри працюють коректно разом із пошуком.

Definition of Ready (DoR):

- категорії вже створені;

- API підтримує фільтрацію;

- визначено UX для фільтрів;

- узгоджено логіку роботи.

Definition of Done (DoD):

- фільтрація працює стабільно;

- результати відповідають обраним параметрам;

- немає конфліктів із пошуком;

- протестовано різні варіанти використання.

Description:

Реалізація можливості відбору товарів за категоріями для зручної навігації.

Estimation: 6 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 6: Сторінка детального перегляду товару

Acceptance Criteria:

- Відображається повна інформація про товар;

- Є фото, опис і ціна;

- Дані завантажуються з API;

- Сторінка працює стабільно.

Definition of Ready (DoR):

- API товару реалізовано;

- визначено структуру сторінки;

- є дизайн.

Definition of Done (DoD):

сторінка працює без помилок;

всі дані відображаються;

протестовано різні товари.

Description:

Розробка сторінки для детального перегляду конкретного товару.

Estimation: 4 SP

Assignee: Frontend Developer

Епік 3: Кошик та оформлення замовлення

1. Реалізувати логіку додавання товарів у кошик

Acceptance Criteria:

1) Користувач може додати товар у кошик.

2) Кількість товарів оновлюється коректно.

3) Кошик зберігає вибрані товари до оформлення.

Description:

Розробити функціонал додавання товарів у кошик та збереження поточного вибору користувача.

Estimation: 5 Story Points

2. Створити інтерфейс кошика

Acceptance Criteria:

1) У кошику відображаються всі обрані товари.

2) Вказується кількість, ціна та загальна сума.

3) Інтерфейс є зручним та зрозумілим.

Description:

Розробити сторінку кошика для перегляду вибраних товарів перед оформленням замовлення.

Estimation: 4 Story Points

3. Реалізувати зміну кількості та видалення товарів

Acceptance Criteria:

1) Користувач може збільшувати та зменшувати кількість товарів.

2) Може видалити товар із кошика.

3) Загальна сума перераховується автоматично.

Description:

Додати функціонал редагування вмісту кошика перед оформленням замовлення.

Estimation: 5 Story Points

4. Створити API для оформлення замовлення

Acceptance Criteria:

1) API приймає дані замовлення від користувача.

2) Замовлення зберігається в базі даних.

3) Сервер повертає підтвердження успішного створення.

Description:

Розробити серверний функціонал для створення і збереження замовлень.

Estimation: 6 Story Points

5. Реалізувати сторінку підтвердження замовлення

Acceptance Criteria:

1) Після оформлення замовлення користувач бачить повідомлення про успіх.

2) Відображається номер замовлення та базова інформація.

3) Сторінка працює коректно на різних пристроях.

Description:

Створити сторінку підтвердження замовлення після завершення оформлення.

Estimation: 3 Story Points

Епік 3: Кошик та оформлення замовлення

Task 1: Реалізація додавання товарів у кошик

Acceptance Criteria:

- Користувач може додати товар у кошик;

- Кількість товарів відображається коректно;

- Дані кошика зберігаються під час сесії;

- Кошик оновлюється без перезавантаження сторінки.

Definition of Ready (DoR):

- реалізоване меню товарів;

- визначено структуру кошика;

- погоджено логіку додавання товарів;

- є UI-макет кнопки «Додати в кошик».

Definition of Done (DoD):

- товар додається у кошик без помилок;

- кількість оновлюється коректно;

- стан кошика зберігається;

- протестовано основні сценарії.

Description:

Реалізація механізму додавання товарів у кошик користувача з урахуванням оновлення стану інтерфейсу.

Estimation: 5 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 2: Розробка інтерфейсу кошика

Acceptance Criteria:

- Відображається список товарів у кошику;

- Показується ціна кожного товару та загальна сума;

- Інтерфейс є зрозумілим і зручним.

DoR:

- реалізована логіка кошика;

- є макет сторінки;

DoD:

- всі товари відображаються коректно;

- сума обчислюється правильно;

- UI адаптивний;

Description:

Створення сторінки кошика для перегляду вибраних товарів перед оформленням замовлення.

Estimation: 4 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 3: Зміна кількості та видалення товарів у кошику

Acceptance Criteria:

- Користувач має можливість змінювати кількість кожного товару в кошику;

- При зміні кількості товару загальна сума автоматично перераховується;

- Користувач може повністю видалити товар із кошика;

- Дані в кошику оновлюються без перезавантаження сторінки;

- Система коректно обробляє випадки, коли кількість дорівнює нулю.

Definition of Ready (DoR):

- реалізований базовий функціонал кошика (додавання товарів);

- визначена структура даних кошика;

- погоджено логіку зміни кількості (мінімальні та максимальні значення);

- є UI-елементи (кнопки + / −, кнопка видалення);

- визначено сценарії взаємодії користувача з кошиком.

Definition of Done (DoD):

- користувач може змінювати кількість товарів без помилок;

- при зміні кількості автоматично оновлюється загальна сума;

- видалення товару працює стабільно;

- інтерфейс реагує миттєво без затримок;

- протестовано різні сценарії (збільшення, зменшення, видалення);

- відсутні критичні помилки.

Description:

Реалізація функціоналу редагування кошика, що дозволяє користувачу змінювати кількість товарів або видаляти їх перед оформленням замовлення.

Estimation: 5 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 4: Розробка API для оформлення замовлення

Acceptance Criteria:

- API приймає всі дані замовлення (товари, кількість, загальна сума);

- Дані передаються на сервер у коректному форматі;

- Сервер обробляє запит і створює замовлення;

- Повертається відповідь про успішне створення або помилку;

- Валідація даних виконується перед збереженням.

Definition of Ready (DoR):

- визначена структура об’єкта замовлення;

- погоджені поля (товари, ціна, користувач);

- створена модель замовлення в БД;

- узгоджено endpoint API;

- визначено формат запитів і відповідей.

Definition of Done (DoD):

- API коректно обробляє запити;

- замовлення створюється в системі;

- обробка помилок працює (невалідні дані, порожній кошик);

- API протестовано (успішні і неуспішні сценарії);

- дані передаються без втрат.

Description:

Розробка серверного API, який відповідає за прийом та обробку замовлень користувача.

Estimation: 6 SP

Assignee: Backend Developer

Task 5: Збереження замовлення в базі даних

Acceptance Criteria:

- Після оформлення замовлення всі дані зберігаються в базі даних;

- Кожне замовлення має унікальний ідентифікатор;

- Дані замовлення доступні для подальшого перегляду;

- Відсутні помилки при записі даних.

Definition of Ready (DoR):

- API оформлення замовлення реалізовано;

- структура БД для замовлень створена;

- визначено зв’язок між користувачем і замовленням;

- узгоджено формат збереження даних.

Definition of Done (DoD):

- замовлення коректно записується в БД;

- дані можна отримати через API;

- відсутні помилки при збереженні;

- перевірено створення декількох замовлень;

- протестовано читання даних.

Description:

Забезпечення збереження інформації про замовлення користувача для подальшого використання.

Estimation: 5 SP

Assignee: Backend Developer

Task 6: Розробка сторінки підтвердження замовлення

Acceptance Criteria:

- Після оформлення замовлення користувач бачить підтвердження;

- Відображається номер замовлення;

- Показується базова інформація (сума, товари);

- Інтерфейс працює стабільно.

Definition of Ready (DoR):

- API замовлення реалізовано;

- визначено структуру сторінки;

- є UI-макет;

Definition of Done (DoD):

- сторінка відображається коректно;

- дані підтягуються з сервера;

- перевірено різні сценарії (успіх, помилка);

- UI адаптивний;

Description:

Створення сторінки, яка відображає результат оформлення замовлення та підтверджує його успішність.

Estimation: 3 SP

Assignee: Frontend Developer

Епік 4: Відстеження статусу замовлення

Task 1: Створення моделі статусів замовлення

Acceptance Criteria:

- Визначено перелік статусів (нове, в обробці, готується, доставляється, завершено);

- Статуси зберігаються в базі даних;

- Можлива зміна статусу замовлення.

Definition of Ready (DoR):

- визначено життєвий цикл замовлення;

- погоджено всі статуси;

- визначено правила переходів між статусами.

Definition of Done (DoD):

- статуси реалізовані в системі;

- зміна статусів працює без помилок;

- протестовано переходи між станами.

Description:

Розробка логіки статусів замовлення для відображення етапів його виконання.

Estimation: 3 SP

Assignee: Backend Developer

Task 2: Розробка API для отримання статусу замовлення

Acceptance Criteria:

- API повертає актуальний статус замовлення;

- Дані відповідають реальному стану;

- API обробляє запити без помилок.

Definition of Ready (DoR):

модель статусів реалізована;

визначено endpoint;

Definition of Done (DoD):

- API стабільно працює;

- відповіді коректні;

- протестовано запити.

Description:

Реалізація API для отримання інформації про статус замовлення.

Estimation: 5 SP

Assignee: Backend Developer

Task 3: Реалізація інтерфейсу відображення статусу

Acceptance Criteria:

- Користувач бачить поточний статус замовлення;

- Інтерфейс є зрозумілим;

- Дані оновлюються.

Definition of Ready (DoR):

- API статусу готовий;

- є дизайн.

Definition of Done (DoD):

- статус відображається коректно;

- UI працює стабільно;

- протестовано відображення.

Description:

Розробка клієнтського інтерфейсу для відображення статусу замовлення.

Estimation: 4 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 4: Оновлення статусу в реальному часі

Acceptance Criteria:

- Статус змінюється автоматично;

- Не потрібне перезавантаження сторінки;

- Дані завжди актуальні.

Definition of Ready (DoR):

- API статусу реалізовано;

- визначено спосіб оновлення (polling/WebSocket).

Definition of Done (DoD):

- оновлення працює стабільно;

- немає затримок;

- протестовано різні сценарії.

Description:

Реалізація механізму автоматичного оновлення статусу замовлення.

Estimation: 6 SP

Assignee: Backend Developer

Task 5: Тестування функціоналу відстеження

Acceptance Criteria:

- Перевірено всі статуси;

- Виявлені помилки усунені;

- Система працює стабільно.

Definition of Ready (DoR):

- функціонал реалізований;

Definition of Done (DoD):

- всі сценарії протестовані;

- критичних помилок немає;

Description:

Проведення тестування системи відстеження статусу замовлення.

Estimation: 3 SP

Assignee: QA Engineer

Епік 5: Особистий кабінет користувача

Task 1: Розробка API для отримання даних профілю

Acceptance Criteria:

- Користувач може отримати свої персональні дані (ім’я, email);

- API повертає коректну інформацію;

- Доступ мають лише авторизовані користувачі;

- Дані відповідають записам у базі даних.

Definition of Ready (DoR):

- реалізована система авторизації;

- створена модель користувача;

- визначено endpoint для отримання профілю;

- погоджено формат відповіді API.

Definition of Done (DoD):

- API стабільно працює;

- дані повертаються без помилок;

- доступ захищений;

- протестовано сценарії доступу (авторизований/неавторизований).

Description:

Реалізація серверного API для отримання даних користувача, які будуть відображатися в особистому кабінеті.

Estimation: 5 SP

Assignee: Backend Developer

Task 2: Розробка інтерфейсу особистого кабінету

Acceptance Criteria:

- Відображається інформація про користувача;

- Інтерфейс є зрозумілим і зручним;

- Дані підтягуються з API;

- Сторінка працює стабільно.

Definition of Ready (DoR):

- API профілю реалізовано;

- є дизайн сторінки;

- визначено компоненти UI.

Definition of Done (DoD):

- сторінка працює без помилок;

- дані відображаються коректно;

- інтерфейс адаптивний;

- протестовано на різних пристроях.

Description:

Створення клієнтського інтерфейсу особистого кабінету користувача.

Estimation: 5 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 3: Реалізація відображення історії замовлень

Acceptance Criteria:

- Користувач бачить список своїх замовлень;

- Для кожного замовлення відображається дата, сума і статус;

- Дані завантажуються коректно;

- Список оновлюється при нових замовленнях.

Definition of Ready (DoR):

- API замовлень реалізовано;

- структура замовлення визначена;

- погоджено формат відображення.

Definition of Done (DoD):

- історія замовлень відображається;

- дані відповідають БД;

- відсутні помилки;

- протестовано різні сценарії;

Description:

Реалізація функціоналу перегляду попередніх замовлень користувача.

Estimation: 6 SP

Assignee: Backend Developer

Task 4: Реалізація редагування профілю

Acceptance Criteria:

- Користувач може змінювати свої дані;

- Дані зберігаються після редагування;

- Валідація працює коректно;

- Помилки обробляються.

Definition of Ready (DoR):

- API профілю готовий;

- визначено поля редагування;

- є форма.

Definition of Done (DoD):

- зміни зберігаються;

- дані оновлюються;

- помилки відсутні;

- протестовано введення некоректних даних.

Description:

Реалізація можливості редагування персональних даних користувача.

Estimation: 4 SP

Assignee: Frontend Developer

Task 5: Валідація та тестування кабінету

Acceptance Criteria:

- Всі форми проходять перевірку.

- Некоректні дані не приймаються.

- Функціонал працює стабільно.

Definition of Ready (DoR):

- кабінет реалізовано;

Definition of Done (DoD):

- перевірені всі сценарії;

- помилки виправлені;

Description:

Проведення тестування особистого кабінету користувача.

Estimation: 3 SP

Assignee: QA Engineer

Епік 6: Адміністративна панель

Task 1: Реалізація авторизації адміністратора

Acceptance Criteria:

- Адміністратор може увійти в систему;

- Доступ до адмін-панелі обмежений;

- Інші користувачі не мають доступу.

Definition of Ready (DoR):

- система авторизації реалізована;

- визначено ролі;

Definition of Done (DoD):

- доступ працює коректно;

- перевірено обмеження доступу;

Description:

Реалізація механізму авторизації для адміністратора.

Estimation: 4 SP

Assignee: Backend Developer

Task 2: Розробка API для управління товарами

Acceptance Criteria:

- Адміністратор може створювати новий товар через API;

- Адміністратор може редагувати існуючий товар;

- Адміністратор може видаляти товар із системи;

- Після виконання операцій дані коректно зберігаються в базі даних;

- У разі помилки система повертає зрозуміле повідомлення.

Definition of Ready (DoR):

- У системі вже визначена структура товару та перелік його полів;

- Узгоджено, які саме CRUD-операції повинні бути доступні адміністратору;

- Реалізовано модель товару в базі даних;

- Визначено маршрути API для створення, редагування, видалення та перегляду товарів;

- Погоджено правила доступу, згідно з якими лише адміністратор має право виконувати ці операції.

Definition of Done (DoD):

- API для створення, редагування та видалення товарів реалізовано повністю;

- Усі операції коректно взаємодіють із базою даних;

- Передбачено обробку помилок для некоректних або неповних даних;

- Доступ до функціоналу обмежений роллю адміністратора;

- Виконано тестування основних сценаріїв роботи API;

- Відсутні критичні помилки, що впливають на збереження або зміну товарів.

Description:

У межах цієї задачі розробляється серверний інтерфейс, який дозволяє адміністратору керувати меню веб-ресурсу. Саме цей функціонал забезпечує можливість додавати нові позиції, змінювати їх характеристики та видаляти неактуальні товари з системи.

Estimation: 6 Story Points

Assignee: Backend Developer

Task 3: Розробка UI адміністративної панелі

Acceptance Criteria:

- На сторінці адміністратора відображається список товарів;

- Для кожного товару доступні дії редагування та видалення;

- Інтерфейс має бути зрозумілим, зручним і логічно структурованим;

- Усі дії виконуються без перезавантаження сторінки або з мінімальною затримкою;

- Інтерфейс коректно відображається на різних розмірах екрана.

Definition of Ready (DoR):

- API для роботи з товарами вже реалізоване або описане;

- Є погоджений макет адміністративної панелі;

- Визначено, які елементи інтерфейсу необхідні для управління товарами;

- Узгоджено логіку відображення повідомлень про успішні та неуспішні дії;

- Підготовлено список полів, які мають відображатися в таблиці або картках товарів.

Definition of Done (DoD):

- Інтерфейс адміністративної панелі реалізовано повністю;

- Список товарів завантажується та відображається коректно;

- Кнопки редагування та видалення працюють відповідно до логіки системи;

- Усі зміни в інтерфейсі синхронізуються з даними, отриманими через API;

- Реалізовано повідомлення про успішність операцій та обробку помилок;

- Проведено тестування основних користувацьких сценаріїв.

Description:

Ця задача охоплює створення графічного інтерфейсу адміністративної панелі, через який адміністратор зможе управляти товарами в системі. Основна мета – забезпечити простий та ефективний інструмент для керування меню без прямої роботи з базою даних.

Estimation: 6 Story Points

Assignee: Frontend Developer

Task 4: Управління замовленнями

Acceptance Criteria:

- Адміністратор бачить список усіх замовлень;

- Для кожного замовлення доступний перегляд основної інформації;

- Адміністратор може змінювати статус замовлення;

- Після зміни статусу інформація одразу оновлюється в системі;

- Дані відображаються актуально та без помилок.

Definition of Ready (DoR):

- У системі вже реалізована модель замовлення;

- Визначено перелік статусів, які може встановлювати адміністратор;

- Є API для отримання списку замовлень та зміни їх статусу;

- Узгоджено, які дані про замовлення мають бути доступні в адмін-панелі;

- Погоджено сценарії зміни статусу замовлення.

Definition of Done (DoD):

- Список замовлень відображається коректно;

- Адміністратор може змінити статус кожного замовлення;

- Зміни статусу зберігаються в базі даних;

- Оновлена інформація стає доступною користувачу та адміністратору;

- Передбачено обробку помилок при зміні статусу;

- Проведено тестування основних сценаріїв керування замовленнями.

Description:

Задача спрямована на реалізацію функціоналу, який дозволяє адміністрації закладу контролювати поточні замовлення. Це важливо для координації процесів приготування, обробки та завершення замовлень.

Estimation: 5 Story Points

Assignee: Backend Developer

Task 5: Сторінка статистики

Acceptance Criteria:

- Відображається загальна кількість замовлень;

- Відображаються базові показники роботи сервісу;

- Дані на сторінці є актуальними;

- Інформація відображається у зрозумілому форматі;

- Сторінка працює стабільно та швидко завантажується.

Definition of Ready (DoR):

- У системі доступні необхідні дані про замовлення та товари;

- Визначено перелік показників, які мають відображатися на сторінці;

- Узгоджено формат відображення статистики;

- Є базовий макет або схема сторінки аналітики;

- Погоджено джерела даних для побудови статистики.

Definition of Done (DoD):

- Сторінка статистики реалізована та доступна адміністратору;

- Усі показники відображаються коректно;

- Дані оновлюються відповідно до інформації в системі;

- Інтерфейс сторінки є зрозумілим для користувача;

- Проведено перевірку правильності відображення основних показників;

- Відсутні критичні помилки у відображенні статистичних даних.

Description:

Розробка сторінки аналітики для адміністратора, яка надає узагальнену інформацію про роботу сервісу. Така сторінка допомагає швидко оцінити поточний стан системи та активність користувачів.

Estimation: 6 Story Points

Assignee: Frontend Developer

Епік 7: Розробка UX/UI дизайну веб-ресурсу

Task 1: Створення прототипу основних сторінок

Acceptance Criteria:

- Створені прототипи основних сторінок веб-ресурсу;

- Логіка переходів між сторінками є зрозумілою;

- Структура сторінок відповідає вимогам проєкту;

- Прототип охоплює основні користувацькі сценарії;

- Прототип погоджений перед початком детального дизайну.

Definition of Ready (DoR):

- Сформульовані функціональні вимоги до системи;

- Визначено перелік основних сторінок веб-ресурсу;

- Узгоджено ролі користувачів і сценарії взаємодії;

- Є розуміння структури майбутнього інтерфейсу;

- Підготовлено перелік елементів, що мають бути присутні на кожній сторінці.

Definition of Done (DoD):

- Прототипи всіх ключових сторінок створені;

- Відображено логіку переходів між екранами;

- Основні сценарії користувача можна простежити через прототип;

- Прототипи погоджені із загальною концепцією системи;

- Матеріали підготовлені для переходу до наступного етапу дизайну.

Description:

Створення структури інтерфейсу веб-ресурсу на рівні прототипів. Це дозволяє візуалізувати розміщення основних елементів і перевірити зручність навігації ще до початку детальної розробки дизайну.

Estimation: 6 Story Points

Assignee: UX/UI Designer

Task 2: Розробка дизайну сторінки меню

Acceptance Criteria:

- Дизайн сторінки меню відповідає стилю проєкту;

- Картки товарів є візуально зрозумілими та привабливими;

- На сторінці логічно розміщені елементи пошуку та фільтрації;

- Інформація про товари легко сприймається користувачем;

- Дизайн погоджений для подальшої реалізації на frontend.

Definition of Ready (DoR):

- Прототип сторінки меню створено;

- Визначено перелік елементів сторінки;

- Узгоджено стиль і кольорову схему проєкту;

- Є перелік полів, які повинні відображатися в картці товару;

- Погоджено загальну структуру сторінки.

Definition of Done (DoD):

- Дизайн сторінки меню повністю завершено;

- Усі елементи меню мають узгоджений візуальний стиль;

- Дизайн готовий для передачі розробнику;

- Візуальна структура відповідає вимогам зручності користування;

- Підготовлено файли та специфікації для реалізації.

Description:

Розробка візуального оформлення сторінки меню, яке має зробити процес перегляду товарів зручним, інтуїтивним і привабливим для користувача.

Estimation: 5 Story Points

Assignee: UX/UI Designer

Task 3: Розробка дизайну кошика та сторінки оформлення замовлення

Acceptance Criteria:

- Дизайн кошика є зрозумілим і зручним для користувача;

- На сторінці оформлення замовлення всі поля структуровані логічно;

- Користувач легко розуміє послідовність оформлення покупки;

- Візуально виділені ключові елементи: товари, сума, кнопка підтвердження;

- Дизайн затверджений для подальшої реалізації.

Definition of Ready (DoR):

- Прототип кошика та форми оформлення замовлення створено;

- Визначено перелік необхідних полів і блоків;

- Узгоджено логіку користувацького шляху;

- Визначено, які елементи є пріоритетними для акценту в дизайні;

- Погоджено загальний стиль сторінки.

Definition of Done (DoD):

- Дизайн кошика та сторінки оформлення завершено;

- Усі блоки сторінки мають зрозумілу структуру;

- Візуальна логіка оформлення замовлення є послідовною;

- Дизайн готовий для реалізації на frontend;

- Підготовлено необхідні дизайн-матеріали.

Description:

Створення дизайну сторінок кошика та оформлення замовлення, які безпосередньо впливають на зручність покупки та завершення користувацького сценарію.

Estimation: 5 Story Points

Assignee: UX/UI Designer

Task 4: Адаптація інтерфейсу для мобільних пристроїв

Acceptance Criteria:

- Інтерфейс коректно відображається на смартфонах і планшетах;

- Основні елементи залишаються читабельними та зручними;

- Навігація працює без проблем на менших екранах;

- Зберігається функціональність усіх сторінок;

- Адаптивність перевірена на кількох типах екранів.

Definition of Ready (DoR):

- Базовий дизайн основних сторінок вже створено;

- Визначено перелік підтримуваних типів пристроїв;

- Узгоджено підхід до адаптації блоків і навігації;

- Підготовлено вимоги до мобільної версії інтерфейсу;

- Визначено, які елементи повинні бути змінені для мобільного вигляду.

Definition of Done (DoD):

- Інтерфейс адаптований для мобільних пристроїв;

- Елементи сторінок відображаються без візуальних помилок;

- Навігація та взаємодія працюють стабільно;

- Проведено перевірку адаптивності на різних розмірах екранів;

- Мобільна версія готова до використання.

Description:

Оптимізація інтерфейсу веб-ресурсу для забезпечення зручної роботи на мобільних пристроях.

Estimation: 6 Story Points

Assignee: Frontend Developer

Task 5: Проведення UX-тестування

Acceptance Criteria:

- Проведено перевірку основних сценаріїв користувача.

- Зібрано відгуки щодо зручності інтерфейсу.

- Виявлені проблемні місця зафіксовані.

- Сформовано пропозиції щодо покращення.

- Основні UX-помилки усунуті або задокументовані.

Definition of Ready (DoR):

- Базовий інтерфейс веб-ресурсу реалізовано;

- Визначено список сценаріїв для перевірки;

- Погоджено критерії оцінки зручності користування;

- Підготовлено середовище для тестування;

- Визначено учасників або спосіб перевірки інтерфейсу;

Definition of Done (DoD):

- UX-тестування проведене повністю.

- Зібрано та зафіксовано результати перевірки.

- Основні проблеми інтерфейсу визначено.

- Підготовлено рекомендації для доопрацювання дизайну.

- Функціональні та візуальні недоліки зафіксовані для наступних ітерацій.

Description:

Оцінювання зручності користування веб-ресурсом для виявлення недоліків в інтерфейсі та покращення користувацького досвіду.

Estimation: 4 Story Points

Assignee: UX/UI Designer

Епік 8: Інфраструктура та підтримка системи

Task 1: Налаштування серверного середовища

Acceptance Criteria:

- Серверне середовище підготовлене до розгортання системи;

- Основні сервіси налаштовані коректно;

- Веб-ресурс доступний для тестового запуску;

- Базові параметри безпеки враховані;

- Система працює стабільно в середовищі розгортання.

Definition of Ready (DoR):

- Обрано платформу або сервер для розміщення системи;

- Визначено вимоги до серверного середовища;

- Підготовлено конфігурацію для backend і бази даних;

- Узгоджено базові вимоги до безпеки та доступів;

- Є розуміння, які саме компоненти будуть розгортатися на сервері.

Definition of Done (DoD):

Сервер налаштовано та підготовлено до роботи;

Основні сервіси запущені та працюють стабільно;

Середовище дозволяє розгорнути систему без критичних помилок;

Проведено базову перевірку доступності сервера;

Підготовлено початкову конфігурацію для подальшої підтримки.

Description:

Налаштування серверного середовища для розміщення веб-ресурсу та забезпечення його стабільної роботи.

Estimation: 6 Story Points

Assignee: DevOps Engineer

Task 2: Налаштування деплою системи

Acceptance Criteria:

- Веб-ресурс успішно розгортається на сервері;

- Клієнтська та серверна частини працюють у середовищі розгортання;

- Система доступна для перевірки через браузер;

- Після деплою не виникає критичних помилок;

- Процес розгортання є повторюваним.

Definition of Ready (DoR):

- Кодова база фронтенду і бекенду готова до розгортання;

- Серверне середовище вже налаштоване;

- Визначено послідовність етапів деплою;

- Підготовлено конфігураційні файли;

- Узгоджено спосіб публікації системи.

Definition of Done (DoD):

- Деплой виконано успішно;

- Система відкривається та працює на сервері;

- Після розгортання всі основні модулі доступні;

- Відсутні критичні помилки, що блокують роботу;

- Зафіксовано основні кроки процесу розгортання.

Description:

Організація процесу публікації веб-ресурсу на сервері та перевірка його працездатності після розгортання.

Estimation: 6 Story Points

Assignee: DevOps Engineer

Task 3: Налаштування CI/CD

Acceptance Criteria:

- Налаштовано автоматичний процес оновлення системи;

- Після змін у репозиторії може запускатися збірка або розгортання;

- Основні етапи автоматизації працюють стабільно;

- Помилки в процесі CI/CD фіксуються;

- Конфігурація CI/CD збережена та придатна до подальшого використання.

Definition of Ready (DoR):

- Репозиторій проєкту організовано;

- Серверне середовище налаштоване;

- Визначено інструменти для реалізації CI/CD;

- Узгоджено етапи автоматизації збірки та розгортання;

- Підготовлено доступи та налаштування для інтеграції.

Definition of Done (DoD):

- Pipeline CI/CD реалізований та працює;

- Основні кроки збірки та оновлення запускаються автоматично;

- Налаштовано логування помилок процесу;

- Проведено перевірку роботи CI/CD на тестових змінах;

- Підготовлено базову документацію щодо налаштування.

Description:

Впровадження механізму безперервної інтеграції та розгортання для спрощення підтримки й оновлення системи.

Estimation: 7 Story Points

Assignee: DevOps Engineer

Task 4: Впровадження системи моніторингу

Acceptance Criteria:

- Налаштовано моніторинг доступності веб-ресурсу;

- Основні події та помилки фіксуються в логах;

- Адміністратор може відстежувати стан системи;

- У разі проблем є можливість їх оперативно виявити;

- Базові показники роботи сервісу доступні для перегляду.

Definition of Ready (DoR):

- Система вже розгорнута на сервері;

- Визначено, які події необхідно відстежувати;

- Обрано інструменти для моніторингу та логування;

- Погоджено ключові метрики доступності й помилок;

- Підготовлено серверне середовище для інтеграції моніторингу.

Definition of Done (DoD):

- Моніторинг системи налаштовано;

- Логи формуються коректно;

- Основні проблеми можна швидко виявити через інструменти моніторингу;

- Перевірено відображення базових показників стану системи;

- Конфігурація моніторингу задокументована.

Description:

Налаштування інструментів спостереження за станом веб-ресурсу для своєчасного виявлення технічних проблем і контролю стабільності роботи.

Estimation: 5 Story Points

Assignee: DevOps Engineer

Task 5: Реалізація резервного копіювання

Acceptance Criteria:

- Дані системи регулярно копіюються;

- Передбачено можливість відновлення інформації;

- Резервні копії створюються без помилок;

- Дані захищені від втрати у разі збою;

- Процес резервного копіювання можна повторити.

Definition of Ready (DoR):

- База даних веб-ресурсу вже налаштована;

- Визначено, які саме дані потрібно резервувати;

- Обрано місце або спосіб зберігання резервних копій;

- Узгоджено частоту створення backup-копій;

- Підготовлено середовище для автоматизації цього процесу.

- Definition of Done (DoD):

- Резервне копіювання реалізоване та працює стабільно;

- Створені копії можна використати для відновлення;

- Перевірено базовий сценарій відновлення даних;

- Помилки в процесі backup обробляються;

- Налаштування резервного копіювання задокументовані.

Description:

Реалізація механізму резервного копіювання для збереження критично важливих даних системи та забезпечення їх відновлення у разі технічних проблем.

Estimation: 5 Story Points

Assignee: DevOps Engineer

Завдання 6. Виконати оцінювання задач

Оцінювання задач у проєкті було виконано за допомогою методу Story Points, який використовується для визначення відносної складності, трудомісткості та ризикованості кожної задачі. Такий підхід дозволяє не прив’язувати оцінку безпосередньо до годин або днів, а аналізувати задачі з урахуванням їх обсягу, технічної складності, кількості залежностей і можливих труднощів під час реалізації.

У межах проєкту MelFood оцінювання задач проводилося з урахуванням того, що система включає декілька взаємопов’язаних модулів: користувацьку частину, роботу з меню, кошик, оформлення замовлень, особистий кабінет, адміністративну панель, дизайн інтерфейсу, а також інфраструктуру та технічну підтримку. Саме тому для кожної задачі було визначено окрему оцінку в Story Points залежно від рівня складності її реалізації.

Нижче подано структуру backlog із розподілом задач за епіками та відповідними оцінками.

| Epic | Task / User story | Estimation (SP) |
| --- | --- | --- |
| Epic 1 | Створення моделі користувача | 3 |
| Epic 1 | Реалізація API реєстрації | 5 |
| Epic 1 | Реалізація API авторизації | 5 |
| Epic 1 | Реалізація API авторизації | 5 |
| Epic 1 | Розробка UI форм реєстрації та входу | 4 |
| Epic 1 | Реалізація logout | 2 |
| Epic 2 | Створення структури бази даних товарів | 5 |
| Epic 2 | Розробка API для отримання меню | 6 |
| Epic 2 | Реалізація відображення меню | 5 |
| Epic 2 | Реалізація пошуку товарів | 6 |
| Epic 2 | Реалізація фільтрації товарів | 6 |
| Epic 2 | Сторінка детального перегляду товару | 4 |
| Epic 3 | Реалізація додавання товарів у кошик | 5 |
| Epic 3 | Розробка інтерфейсу кошика | 4 |
| Epic 3 | Зміна кількості та видалення товарів у кошику | 5 |
| Epic 3 | Розробка API для оформлення замовлення | 6 |
| Epic 3 | Збереження замовлення в базі даних | 5 |
| Epic 3 | Розробка сторінки підтвердження замовлення | 3 |
| Epic 4 | Створення моделі статусів замовлення | 3 |
| Epic 4 | Розробка API для отримання статусу замовлення | 5 |
| Epic 4 | Реалізація інтерфейсу відображення статусу | 4 |
| Epic 4 | Оновлення статусу в реальному часі | 6 |
| Epic 4 | Тестування функціоналу відстеження | 3 |
| Epic 5 | Розробка API для отримання даних профілю | 5 |
| Epic 5 | Розробка інтерфейсу особистого кабінету | 5 |
| Epic 5 | Реалізація відображення історії замовлень | 6 |
| Epic 5 | Реалізація редагування профілю | 4 |
| Epic 5 | Валідація та тестування кабінету | 3 |
| Epic 6 | Реалізація авторизації адміністратора | 4 |
| Epic 6 | Розробка API для управління товарами | 6 |
| Epic 6 | Розробка UI адміністративної панелі | 6 |
| Epic 6 | Управління замовленнями | 5 |
| Epic 6 | Сторінка статистики | 6 |
| Epic 7 | Cтворення прототипу основних сторінок | 6 |
| Epic 7 | Розробка дизайну кошика та сторінки оформлення замовлення | 5 |
| Epic 7 | Адаптація інтерфейсу для мобільних пристроїв | 5 |
| Epic 7 | Адаптація інтерфейсу для мобільних пристроїв | 6 |
| Epic 7 | Проведення UX-тестування | 4 |
| Epic 8 | Налаштування серверного середовища | 6 |
| Epic 8 | Налаштування деплою системи | 6 |
| Epic 8 | Налаштування CI/CD | 7 |
| Epic 8 | Впровадження системи моніторингу | 5 |
| Epic 8 | Реалізація резервного копіювання | 5 |

Підрахунок оцінок за епіками

Epic 1 – 24 SP;

Epic 2 – 32 SP;

Epic 3 – 28 SP;

Epic 4 – 21 SP;

Epic 5 – 23 SP;

Epic 6 – 27 SP;

Epic 7 – 26 SP;

Epic 8 – 29 SP.

Підрахуємо фінальну оцінку проєкту:

24 + 32 + 28 + 21 + 23 + 27 + 26 + 29 = 210 SP

Отже, загальна складність проєкту становить 210 Story Points.

Завдання 7. Побудувати діаграму Ганта

На основі отриманих оцінок необхідно побудувати діаграму Ганта, яка

відображає план виконання задач проєкту. Діаграма повинна містити:

- перелік Epic;

- тривалість виконання Epics;

- послідовність виконання Epics;

- можливі залежності між задачами.

На основі виконаного оцінювання задач (210 Story Points) було сформовано план реалізації проєкту MelFood у вигляді діаграми Ганта.

Для побудови діаграми було прийнято припущення, що середня швидкість команди становить приблизно 25-30 Story Points за один спринт. Таким чином, весь проєкт розраховано приблизно на 8 спринтів.

Реалізація проєкту відбувається поетапно, з урахуванням логічних залежностей між модулями:

- UX/UI дизайн (основа для всіх інших задач)

- Реєстрація та авторизація

- Меню

- Кошик і замовлення

- Відстеження замовлення

- Особистий кабінет

- Адміністративна панель

- Інфраструктура

Залежності між епіками

UX/UI дизайн → впливає на всі frontend-задачі.

Авторизація → потрібна для кабінету та замовлень.

Меню → основа для кошика.

Кошик → основа для замовлення.

Замовлення → основа для відстеження.

Інфраструктура → використовується на фінальному етапі.

Розподіл епіків за спринтами:

| Sprint | Epic | Тривалість |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | UX/UI дизайн | 26 SP |
| Sprint 2 | Реєстрація та авторизація | 24 SP |
| Sprint 3 | Перегляд меню | 32 SP |
| Sprint 4 | Кошик та замовлення | 28 SP |
| Sprint 5 | Відстеження замовлення | 21 SP |
| Sprint 6 | Особистий кабінет | 23 SP |
| Sprint 7 | Адміністративна панель | 27 SP |
| Sprint 8 | Інфраструктура | 29 SP |

Рисунок 1 – Діаграма Ганта

Послідовність реалізації етапів проєкту сформована з урахуванням логіки залежностей між основними компонентами системи.

На початковому етапі виконуються роботи, пов’язані зі створенням інтерфейсу (UX/UI дизайн), оскільки саме вони задають структуру та вигляд майбутнього веб-ресурсу. Це дозволяє забезпечити узгодженість усіх подальших етапів розробки.

Далі реалізується механізм реєстрації та авторизації користувачів, який є базовим для функціонування системи. Без цього етапу неможливо забезпечити доступ до персоналізованих можливостей, таких як оформлення замовлень чи робота з особистим кабінетом.

Після впровадження авторизації розпочинається розробка функціоналу електронного меню. Саме цей модуль є центральним елементом системи, оскільки забезпечує перегляд доступних товарів і взаємодію користувача з асортиментом.

Наступним кроком є створення кошика та механізму оформлення замовлення, що реалізує основний бізнес-процес системи — придбання продукції. Після цього додається функціонал відстеження статусу замовлення, який дозволяє користувачеві контролювати процес його виконання.

Паралельно із цим розробляється особистий кабінет, який базується на вже реалізованій системі авторизації та замовлень. У ньому користувач отримує доступ до власних даних та історії покупок.

На наступному етапі створюється адміністративна панель. Її реалізація залежить від уже існуючих модулів (меню, користувачі, замовлення), оскільки вона забезпечує управління цими сутностями.

Завершальним етапом є налаштування інфраструктури та підготовка системи до розгортання. Це включає технічне забезпечення стабільної роботи сервісу та його доступності для користувачів.

Висновок: у процесі виконання лабораторної роботи було сформовано цілісну структуру проєкту відповідно до поставленої бізнес-мети. Проведено деталізацію функціоналу через епіки та задачі, що дозволило чітко визначити складові системи та їх взаємозв’язки. Оцінювання задач здійснювалося за методом Story Points, що дало змогу визначити відносну складність окремих етапів розробки. На основі цих оцінок було побудовано діаграму Ганта, яка відображає розподіл робіт у часі, їхню тривалість та залежності між ними.

Отриманий результат дає можливість раціонально організувати процес розробки, оптимально розподілити навантаження між учасниками команди та забезпечити послідовне виконання всіх етапів проєкту.